CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Plateforme SecurTrajet — Suivi familial GPS & sécurité

Préparé par Nova Tech Solution SARL

Conçu et développé par Honoré Djomo Kamga — Développeur Fullstack

28 août 2026

Document confidentiel — usage réservé au client destinataire

# 1. Présentation du projet

SecurTrajet est une plateforme web progressive (PWA) de suivi familial GPS et de contrôle parental, permettant à un parent de suivre en temps réel la position de ses enfants, de recevoir des alertes de sécurité, et de gérer un abonnement mensuel via Mobile Money.

| Éditeur Nova Tech Solution SARL | Nom commercial SecurTrajet |
| --- | --- |

| Type de solution Application web progressive (PWA) | Modèle économique Essai gratuit 30 jours puis 2 500 FCFA/mois |
| --- | --- |

| Conception & développement Honoré Djomo Kamga — Développeur Fullstack | Pour le compte de Nova Tech Solution SARL |
| --- | --- |

# 2. Contexte et objectifs

Le projet répond à un besoin croissant de sécurité familiale, en particulier dans les zones urbaines, en offrant un outil simple, accessible depuis un navigateur (sans passer obligatoirement par un store d'applications), et installable comme une application native.

## Objectifs principaux

- Permettre à un parent de localiser ses enfants en temps réel.

- Alerter automatiquement en cas de situation à risque (batterie faible, sortie de zone, perte de signal).

- Garantir une isolation stricte des données entre familles.

- Proposer un modèle d'abonnement accessible avec paiement Mobile Money.

# 3. Utilisateurs et rôles

## Parent

Crée un compte, ajoute ses enfants, suit leur position, consulte les alertes, gère son abonnement.

## Administrateur

Valide les nouveaux comptes parents, consulte et modifie les informations des utilisateurs, supervise la plateforme.

# 4. Périmètre fonctionnel

## 4.1 Authentification & gestion de compte

- Inscription par email et mot de passe.

- Confirmation d'adresse email (activable).

- Connexion sécurisée et session persistante.

- Validation manuelle obligatoire du compte par un administrateur avant accès complet.

- Isolation stricte des données par famille (Row Level Security au niveau base de données).

## 4.2 Abonnement & paiement

- Période d'essai gratuite de 30 jours dès l'approbation du compte.

- Abonnement mensuel à 2 500 FCFA.

- Paiement via Orange Money et MTN Mobile Money.

- Tableau de bord dédié : statut, jours restants, historique de paiement.

- Blocage automatique de l'accès à l'expiration de l'abonnement.

## 4.3 Gestion des enfants

- Ajout d'un enfant : prénom, nom, date de naissance, photo.

- Génération automatique d'un identifiant de traceur unique.

- Fiche détaillée par enfant (statut, batterie, historique).

- Photo de profil utilisée comme repère visuel sur la carte.

## 4.4 Suivi GPS & cartographie

- Carte interactive avec vue standard et vue satellite haute résolution.

- Position en temps réel de chaque enfant, synchronisée entre tous les appareils du parent.

- Historique des 30 dernières positions par enfant.

- Indicateurs : statut en ligne/hors-ligne, niveau de batterie, dernière position connue.

## 4.5 Zones de sécurité — géofencing (évolution proposée)

La structure technique (base de données et déclenchement d'alerte) est déjà prête. L'interface permettant au parent de dessiner et gérer ses zones depuis l'application reste à développer — voir section évolutions.

## 4.6 Centre d'alertes

- Notifications : batterie faible, appareil hors-ligne, sortie de zone, SOS.

- Marquage lu / non lu et compteur de notifications.

## 4.7 Espace administrateur

- Liste des comptes avec statut d'abonnement et d'approbation.

- Validation ou modification des comptes parents.

## 4.8 Application installable (PWA)

- Installation sur l'écran d'accueil (mobile et ordinateur).

- Icônes et charte graphique personnalisées à l'identité de marque.

# 5. Exigences non-fonctionnelles

- Sécurité : communications chiffrées (HTTPS), isolation des données par famille, authentification gérée par un fournisseur certifié.

- Performance : chargement de la carte et mise à jour des positions en moins de 2 secondes.

- Compatibilité : navigateurs modernes, adaptation mobile et ordinateur.

- Hébergement : infrastructure cloud (Vercel pour l'application, Supabase pour les données).

# 6. Architecture technique (synthèse)

| Interface utilisateur React (Vite), Progressive Web App | Base de données PostgreSQL managée (Supabase) |
| --- | --- |

| Authentification Supabase Auth | Stockage des fichiers Supabase Storage (photos) |
| --- | --- |

| Cartographie Leaflet / OpenStreetMap / imagerie satellite | Hébergement & déploiement Vercel (mise en production automatique) |
| --- | --- |

# 7. Livrables

- Code source complet de l'application et du schéma de base de données.

- Application déployée et fonctionnelle en environnement de production.

- Documentation de configuration et d'exploitation.

- Prise en main / formation à l'utilisation (sur demande).

# 8. Estimation des coûts de réalisation

L'estimation ci-dessous est calculée sur la base d'un taux journalier de 10 000 FCFA. Ce taux est une hypothèse de travail et peut être ajusté selon le profil de l'équipe mobilisée.

## 8.1 Périmètre de base (fonctionnalités décrites en section 4, hors zones de sécurité)

| Module | Description | Jours | Coût (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage & conception | Analyse des besoins, maquettes, architecture technique | 3 | 30 000 |
| Authentification & sécurité | Inscription, connexion, validation admin, isolation des données (RLS) | 4 | 40 000 |
| Gestion des enfants | Ajout/modification, photos de profil, identifiants de traceur | 3 | 30 000 |
| Suivi GPS & cartographie | Carte interactive, vue satellite, temps réel, historique de trajets | 5 | 50 000 |
| Système d'alertes | Centre de notifications, batterie faible, statut hors-ligne | 2 | 20 000 |
| Abonnement & paiement | Essai gratuit 30 jours, paiement Orange Money / MTN MoMo, blocage automatique | 4 | 40 000 |
| Espace administrateur | Validation des comptes, gestion des utilisateurs | 2 | 20 000 |
| Application installable (PWA) | Icônes, manifeste, installation mobile/desktop | 1 | 10 000 |
| Photos de profil & identité visuelle | Upload sécurisé des photos, charte graphique | 2 | 20 000 |
| Tests & mise en production | Recette fonctionnelle, correction des anomalies, déploiement | 3 | 30 000 |
| Gestion de projet | Suivi, réunions de cadrage, documentation livrée | 2 | 20 000 |
| TOTAL — Réalisation de base |  | 31 j | 310 000 |

## 8.2 Évolutions proposées (hors périmètre de base)

| Module | Description | Jours | Coût (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zones de sécurité (géofencing) | Interface de création/gestion des zones + alertes d'entrée-sortie | 3 | 30 000 |
| Traceur GPS physique | Passerelle de réception de position (selon matériel retenu) | 5 à 8 | 65 000 |
| Notifications push navigateur | Alertes temps réel même application fermée | 2 | 20 000 |
| Assistant conversationnel (IA) | Chatbot d'aide à l'utilisation et de conseils, basé sur l'API Google AI Studio (Gemini, offre gratuite) | 3 à 4 | 35 000 |
| Passerelle de paiement réelle | Intégration production Orange Money / MTN MoMo (hors simulation) | 3 | 30 000 |
| TOTAL — Évolutions (si retenues) |  | — | 180 000 |

## 8.3 Coûts récurrents d'exploitation (hébergement)

- Base de données / authentification / stockage : gratuit jusqu'à un seuil d'usage, puis environ 15 000 FCFA/mois.

- Hébergement de l'application : gratuit jusqu'à un seuil d'usage, puis environ 12 000 FCFA/mois.

- Nom de domaine : environ 10 000 FCFA/an.

- Assistant conversationnel (Google AI Studio / Gemini) : gratuit dans les limites de l'offre gratuite (quota de requêtes par minute/jour) ; un passage à un palier payant pourrait être nécessaire en cas de forte utilisation.

Soit environ 27 000 FCFA/mois une fois les paliers gratuits dépassés (ordre de grandeur, tarifs des fournisseurs cloud susceptibles d'évoluer).

## 8.4 Synthèse financière

| Développement — périmètre de base 310 000 FCFA | Évolutions optionnelles 180 000 FCFA (si retenues) |
| --- | --- |

| Exploitation mensuelle estimée ≈ 27 000 FCFA/mois | Délai de réalisation estimé ≈ 31 jours ouvrés |
| --- | --- |

# 9. Modalités

- Paiement : 40 % à la commande, 30 % à la recette intermédiaire, 30 % à la livraison.

- Garantie : 30 jours de corrections gratuites après mise en production.

- Validité de la présente offre : 30 jours à compter de la date d'émission.

Nova Tech Solution SARL reste à disposition pour toute précision ou ajustement du présent cahier des charges.